РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

БИЧУРСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕЛАНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

21 ноября 2017 г                                                                            № 34/ 4                                                                   с. Елань

О Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования -

сельского поселения «Еланское» на 2017-2030 гг.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования - сельского поселения «Еланское», Совет депутатов муниципального образования - сельского поселения «Еланское» решил:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - сельского поселения «Еланское» Бичурского района на 2017-2030 годы» (далее именуется Программа).

2. Решение Совета депутатов МО-СП «Еланское» от 20.09.2011 г № 27/2 «О приятии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования – сельское поселение «Еланское» признать утратившим силу.

3. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию муниципального образования - сельского поселения «Еланское» Бичурского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального образования - сельского поселения «Еланское» .

5. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах администрации и  на официальном сайте администрации муниципального образования - сельского поселения «Еланское» Бичурского района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава муниципального образования –

сельского поселения «Еланское»                                            Т.Н. Филатьева

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования –

сельского поселения «Еланское»                                                                                                от  21.11.2017 года  № 34/

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования -  сельского поселения «Еланское»

на 2017-2030 годы

с. Елань

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования - сельского поселения «Еланское» на 2017-2030 годы

Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - сельского поселения «Еланское» на 2017-2030 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

1.6. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

1.7. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.8. Анализ текущего состояния систем водоотведения

1.9. Анализ текущего состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система электроснабжения

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования - сельского поселения «Еланское» на 2017-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - сельского поселения «Еланское» на 2017-2030 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования - сельского поселения «Еланское» Бичурского района |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования - сельского поселения «Еланское» Бичурского района |
| Контроль за реализацией программы | Администрация муниципального образования - сельского поселения «Еланское» Бичурского района |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования - сельского поселения «Еланское» |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2017-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей; - ремонт накопителей воды; -реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -установка ограждения санитарной зоны вокруг скважин и башен; -установка люков на смотровые колодцы; -установка задвижек; В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО; |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования - сельского поселения «Еланское».

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, республиканского, районного и местного бюджета.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

муниципального образования - сельского поселения «Еланское» расположено в ____ части с континентальным климатом, характеризующимся недостаточным увлажнением, жарким летом. умеренно холодной зимой. Сельское поселение «Еланское» - число жителей 1184.

Территория сельского поселения составляет 32691 га.  Расстояние до районного центра - 29 км, до республиканского центра г. Улан-Удэ – 220 км.

В состав сельского поселения входит 2 населенных пункта – село Елань, и у. Хаян.

В поселении одноэтажные брусовые, бревенчатые, кирпичные и панельные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения «Еланское» характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития муниципального образования - сельского поселения «Еланское»

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1217 | 1180 | 1060 |
| Число родившихся, человек | 11 | 9 | 10 |
| Число умерших, человек | 16 | 10 | 14 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -5 | -1 | -4 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 246 | 224 | 210 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 750 | 735 | 730 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 221 | 221 | 244 |

На сегодняшний день возрастная структура населения сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Гидрографические данные

В гидрологическом отношении территория поселения представлена в основном одной речкой Еланкой, 11 скважинами и 110 частными колодцами.

9 скважин имеют технический паспорт, на земельный кадастровый учет скважины не поставлены, наличие воды в них не определено. Речка Еланка очень маленькая по ширине и глубине, ледостав на речке начинается со второй декады декабря. В зимний период на речке бьют ключи, в результате чего образуется налед и вода заливает близлежащие дома расположенные около речки.

1.3. Климатические условия

По агроэкономическому районированию Республики Бурятия, территория Муниципального образования - сельское поселение «Еланское» относится к континентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна –   минус 32°С, абсолютный минимум достигает – минус 43°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 165-175 дней. Глубина промерзания грунтов – 70 см. средняя высота снежного покрова – 10-15 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +30°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С.

Климат территории сельского поселения, как и территории Бичурского района в целом, является засушливым-количество осадков в среднем не превышает 350мм в год. Наибольшее количество осадков-до 40%, выпадает осенью, часто в виде коротких ливневых дождей.

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования

На территории сельского поселения Еланское предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается организация ОАО «Энергосбыт». Специализированной организации, занимающейся сбором и вывозом мусора на территории сельского поселения нет. Сбор и вывоз мусора осуществляет на добровольной основе сами жители.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 17,08 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 1,3 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность водопровода в летний период | км | 11 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 11,9 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Газификация |  |  |
| Отсутствует  |  |  |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Жители поселения (на добровольной основе, количество дворов) |  | 345 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 14 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 2 |

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в с. Елань и у. Хаян централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет печное отопление. Вид топлива дрова и 7 дворов уголь.  В с. Елань школа имеет собственную угольную котельную, отдельно от здания, которая также отапливает и детский сад. ФАП отливается электрокотлом, администрация сельского поселения, сельские клубы в с. Елань и у. Хаян имеют отопление печное. В ООО «Еланская гречиха» имеется собственная котельная.

1.6. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

На территории с. Елань и у. Хаян в летнее время от скважин к домам частного сектора протянут водопровод, обеспечивая водой как питьевой, для полива овощей так и промышленная для уборки помещения. В зимний период данный водопровод отсутствует. Водопроводом пользуются 60% жителей, 40% имеют свои частные колодцы.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям      ГОСТ - Вода питьевая.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопровода, из-за коррозии металла, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек воды из из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, чугунными и полиэтиленовыми трубами жители не пользуются.

- износ водопровода составляет 70 %, вследствие чего число летом увеличивается порывы, а потери в трубах достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Проблемы водоснабжения    сельского поселения:

- требуется ремонт водопроводных сетей в летний период;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих скважин;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг скважин;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.7. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период система сбора и вывоза твердых бытовых отходов не организована, из-за отсутствия финансирования на приобретения машины и оплату дворникам.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляет самовывозом самих жителей. Собранные отходы вывозятся на санкционированные свалки.

Необходимо установить на территории поселения мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.8. Анализ текущего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует.

1.9.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора    сельского поселения осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций 10/04, кВ.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения сельского поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также на регистрацию тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2030 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса будут обеспечивают требуемую для подключения мощность. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства республиканского бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из республиканского бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

-  ремонт водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг скважин;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- установка уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Еланское. Для решения задач Программы предполагается использовать средства республиканского бюджета, средства местного бюджета.

Утверждение тарифов на водоснабжение в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Еланское и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация сельского поселения и Совет депутатов муниципального образования -  сельского поселения «Еланское».

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | строительство водопроводных сетей в с. Елань | республиканский бюджет и местный бюджет |  |  |  | 11800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | строительство водопроводных сетей в у. Хаян | республиканский бюджет и местный бюджет |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт накопителей воды с.Елань | республиканский бюджет и местный бюджет |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт накопителей воды у. Хаян | республиканский бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг скважин | местный бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.2 | Содержание сетей уличного освещения | местный бюджет | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0, |
| 2.3 | Капитальный ремонт электрических подстанций | Республиканский бюджет |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах | местный бюджет | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |
| 3.2 | Приобретение машин для сбора мусора | республиканский бюджет |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 20265,0 | 105,0 | 330,0 | 330,0 | 13150,0 | 2155,0 | 585,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 385,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 385,0 |

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

БИЧУРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ – СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕЛАНСКОЕ»

СПРАВКА

Об обнародовании решения Совета депутатов муниципального образования – сельского поселение «Еланское» «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования -  сельского поселения «Еланское»

на 2017-2030 гг.»»

В соответствии со статьей 28. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решение Совета депутатов муниципального образования – сельского поселение «Еланское» О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования -  сельского поселения «Еланское» на 2017-2030 гг.» обнародовано 22 ноября 2017 года в населенных пунктах с. Елань и у. Хаян.

Глава муниципального образования –

сельского поселение «Еланское»       Т.Н. Филатьева